YACHAY AI

Tutor Intercultural Boliviano

DOCUMENTO DE HANDOFF — Build with AI La Paz 2026

# 1. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Sprint 0 completado. Backend operativo. Frontend scaffoldeado. Bloqueador activo en API key de Gemini.

| Componente | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| backend/index.js | ✅ LISTO | Express + Gemini SDK configurado. Corre en puerto 3001. |
| backend/.env | 🔴 BLOQUEADO | GEMINI_API_KEY con cuota agotada (free tier, limit: 0). Requiere nueva key. |
| frontend/ (scaffold) | ✅ LISTO | Vite + React JS + Tailwind CSS v4 instalados. |
| frontend/pages/ | ⚠️ PENDIENTE | Onboarding, Chat, Simulation generados pero no verificados por cuota. |
| Firebase | ⚠️ PENDIENTE | No configurado. Sprint 4 del plan original. |
| Deploy | ⚠️ PENDIENTE | No iniciado. Vercel (frontend) + Railway (backend). |

# 2. BLOQUEADOR CRÍTICO — RESOLVER PRIMERO

## Problema

La GEMINI_API_KEY en backend/.env pertenece a un proyecto GCP en free tier con cuota diaria agotada (requests_per_day limit: 0). El error retornado es 429 Too Many Requests.

## Solución (elige una)

- OPCIÓN A — Nueva API key (rápida, sin costo inmediato):

- Ir a https://aistudio.google.com/apikey

- Crear key nueva en un proyecto GCP distinto al 'Default Gemini Project'

- Reemplazar el valor en yachay-ai/backend/.env

- OPCIÓN B — Habilitar billing (recomendado para hackathon):

- Ir a https://console.cloud.google.com

- Seleccionar el proyecto vinculado a tu key → Billing → Enable

- Google otorga $300 USD en crédito gratuito — suficiente para 48h de hackathon

- Usar modelo: gemini-2.0-flash (ya configurado en backend/index.js)

# 3. ARQUITECTURA TÉCNICA

## Stack Definitivo

- Frontend: Vite + React JS + Tailwind CSS v4 → http://localhost:5173

- Backend: Node.js + Express → http://localhost:3001

- LLM: Gemini 2.0 Flash (via @google/generative-ai SDK)

- Auth/DB: Firebase (pendiente — Sprint 4)

- Deploy target: Vercel (frontend) + Railway (backend)

## Estructura de archivos

yachay-ai/

├── frontend/                  # Vite + React

│   └── src/

│       ├── pages/

│       │   ├── Onboarding.jsx # Selector idioma/nivel

│       │   ├── Chat.jsx       # Chat tutor principal

│       │   └── Simulation.jsx # 4 escenarios situacionales

│       ├── App.jsx            # React Router rutas

│       ├── main.jsx           # Entry point + BrowserRouter

│       └── index.css          # Variables globales + reset

└── backend/

├── index.js               # Express server + Gemini

├── .env                   # GEMINI_API_KEY + PORT=3001

└── package.json           # type: module

## Endpoint principal

POST http://localhost:3001/api/chat

Body: {

messages: [{ role: "user"|"assistant", content: "..." }],

targetLanguage: "Quechua"|"Aymara"|"Guaraní",

userLevel: "principiante"|"intermedio"|"avanzado",

nativeLanguage: "Español"

}

Response: { reply: string }

# 4. SETUP EN MÁQUINA NUEVA

## Prerequisitos

- Node.js 18+ instalado

- Git configurado

- GEMINI_API_KEY válida (ver Sección 2)

## Comandos

# Clonar el repo

git clone https://github.com/[ORG]/yachay-ai.git

cd yachay-ai

# Backend

cd backend

npm install

# Crear .env con tu GEMINI_API_KEY

echo 'GEMINI_API_KEY=AIza...' > .env

echo 'PORT=3001' >> .env

npm run dev

# Frontend (nueva terminal)

cd ../frontend

npm install

npm run dev

# Verificar backend

curl http://localhost:3001/health

# Esperado: {"status":"ok","service":"yachay-ai-backend"}

# 5. SPRINTS PENDIENTES

| Componente | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0: Setup | ✅ LISTO | Repo, dependencias, backend corriendo. |
| Sprint 1: Backend core | ✅ LISTO | Gemini integrado. Bloqueado por cuota, no por código. |
| Sprint 2: Frontend UI | ⚠️ PENDIENTE | Verificar Chat.jsx funciona tras resolver key. Ajustar UX. |
| Sprint 3: Simulaciones | ⚠️ PENDIENTE | 4 escenarios scaffoldeados. Probar con ?scenario= param. |
| Sprint 4: Firebase | ⚠️ PENDIENTE | Auth anónima + Firestore para progreso de usuario. |
| Sprint 5: Polish + Demo | ⚠️ PENDIENTE | Flow demo end-to-end. Deploy. Preparar pitch. |

## Prioridad inmediata (Sprint 2 — verificación frontend)

Una vez resuelta la API key, verificar en DevTools → Network que /api/chat retorna 200. Si el mensaje de bienvenida no aparece, revisar Chat.jsx línea del useEffect inicial — el historial podría estar enviándose con formato incorrecto al SDK de Gemini.

# 6. TOKENS DE DISEÑO

- Fondo: #0A0A0A (negro profundo)

- Acento primario: #F5A623 (amarillo boliviano)

- Acento secundario: #2E7D32 (verde andino)

- Superficie: #1E1E1E (cards, inputs)

- Texto principal: #FFFFFF

- Texto secundario: #AAAAAA

- Tipografía: Inter (Google Fonts)

- Max-width contenedor: 480px (mobile-first, centrado en desktop)

# 7. PROMPT LISTO PARA CLAUDE CODE

Copia y pega este bloque en una sesión de Claude Code posicionado en yachay-ai/:

CONTEXTO: Proyecto Yachay AI — hackathon 24-48h. Backend Express en http://localhost:3001 (Gemini 2.0 Flash). Frontend Vite+React en http://localhost:5173. TAREA: Verificar que el flujo completo funciona: Onboarding → Chat → respuesta de Gemini visible. Si Chat.jsx no muestra respuesta, debuggear el useEffect de bienvenida y el formato del array messages que se envía al backend. Corregir sin cambiar la arquitectura. Luego verificar /simulation con los 4 escenarios. Reportar estado de cada pantalla. NO cambiar: stack, colores, modelo Gemini, estructura de archivos. Solo corregir bugs y verificar flujo.

Yachay AI — Build with AI La Paz 2026